
整体支出绩效自评报告

（2016 年度）
填报单位（盖章）：株洲市公路管理局


	部门（单位）名称：
	单位负责人：邓锡华

	年末职工人数： 397 人

（人员编制：  346  人）
	年末资产总额： 14868.83  万元；

负债总额： 1838.33 万元

	年度预算收支情况
	1.年初预算资金9204.67万元，年中追加18842.86万元,其中上级指标15213.02万元，本级追加3629.84万元。合计28047.53万元。

2.单位年度总收入29777.71万元，其中：财政拨款 28047.53 万元，其他收入：1730.18 万元（含上级补助收入1662.44万元）。

3、事业基金安排支出4356.92万元。

4.单位年度总支出30591.55万元:

 ① 基本支出 8009.44 万元。其中：人员支出 7153.69 万元，公用经费支出 855.75万元，比上年减少11.42 %。三公经费 73.98万元，比上年减少43.89 %，其中公车购置和维护费 51.45 万元，公务接待费 22.53万元，出国经费  0 万元。

 ② 项目支出 22582.11 万元（含事业基金安排项目支出4356.92万元）。

5. 未完工项目结转投资3518.93万元。

6.上级补助项目结余24.15万元。


	年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）
	“三公”经费总额73.98万元。其中公务接待费22.53万元较上年减少18.18万元，因单位严格控制公务接待、加强公务接待管理；公务用车运行维护费51.45万元（包含业务性专项支出中的公务用车）较上年减少39.69万元。公务接待468批次共2810人次。公务用车保有量17台，公车改革后实际使用4台，另外13台系2016年7月公务用车改革后上缴市公车改革办待处理固定资产，尚未销账。
全年安排项目资金21768.27万元，事业基金安排项目资金4356.92万元，项目支出22582.11万元，上级补助项目结余24.15万元，未完工项目投资结转3518.93万元，其中：国省干线公路生命防护工程项目结转投资3353.95万元，国省干线公路服务区建设项目结转投资164.98万元。




	整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）
	     省道S345攸县段已完工通车；实施干线公路公路安全生命防护工程351公里，安保工程179公里，大中修26.8公里，危桥改造5座，小修保养539公里；农村公路全年新改建200公里、窄路加宽430公里、改造危桥98座。全市路网通达程度进一步提高，国省干线公路优良率达到90%以上，农村公路优良率稳定在86%左右，干线公路养护考核排名全省第一，公路超限超载率控制在0.1%以内，实现了路域环境“八无”的工作目标。
人民群众出行更加便捷、舒适、安全，对国省干线评价良好，人大代表、政协委员对涉及部门的事项满意度较高，无特别重大公路投诉事件。



	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）

	填报人：                      联系电话：                  填报日期：




            专项资金绩效自评报告
项目单位： 株洲市公路管理局      （盖章） 项目名称：危桥改造
	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	   S910线炎陵红星大桥重建项目于2015年度竣工，该项目系湖南省发展和改革委员会湘发改交能【2008】1240号批准工可、湖南省交通运输厅湘交办函【2013】352号批复两阶段施工图设计，大桥和接线全长366.168米，其中大桥长181.04米，建设工期24个月，项目施工图预算为1418.86万元。2016年度安排S337线窑前岸桥、S337线龙前桥、S335线均楚桥、X074线反修桥。四座危桥统一批复：湘交计统【2015】207号、湘交办函【2015】399号、湘交办函【2013】352号

	专项资金

投入和使用情况
	    红星大桥国省补助资金282万元，炎陵县人民政府出资200万元，市财政危桥改造资金871万元。 其余4座桥危桥改造除省部补助资金外，需地方财政配套资金140万，实际配套129万。五座桥市财政配套资金共计1000万元。

	项目组织实施情况
	        红星大桥重建工程于2014年4月开工建设，于2015年9月竣工。2016年3月8日完成交工验收，正式试运营通车。按照有关规定试运营通车两年后进行竣工验收。工程质量鉴定结果合格，目前运营状况良好。

     窑前岸桥、龙前桥、均楚桥、反修桥项目由项目所在地县（市、郊）公路局履行业主要职能，项目进行了招投标程序，市公路局对项目实施全过程进行了监督管理。

	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	     红星大桥2014年4月开工建设，于2015年9月完工。2016年3月8日完成交工验收，正式试运营通车。按照有关规定试运营通车两年后进行竣工验收。大桥建成通车后，对株洲、郴州两地和炎陵、桂东两县的区域经济发展和方便沿线群众出行起到积极的作用。

     2016年度计划安排的窑前岸桥、龙前桥、均楚桥和反修桥已全部完成质量合格，沿线群众满意。



	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）


填报人：                    联系电话：                     填报日期：

