
专项资金绩效自评报告
项目单位：株洲市公路管理局（盖章）

项目名称：国省干线公路目标管理考核奖励资金

	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	项目名称：国省干线公路目标管理考核奖励资金
项目性质：治超不停车检测系统、公路安保设施、服务区建设、水毁修复等。

全市不停车检测系统建成后，为全市科技治超、系统治超提供强有力支撑，进一步加大了对车辆超限超载违法违规现象的精准打击力度；公路安保设施、服务区、水毁修复等项目的实施，提升国省干线公路安全保障、服务、通行的综合服务能力，助力株洲经济发展，服务群众出行。

绩效目标：超限超载行为得到有效遏制，运输市场得到有效规范；对站内的环境和房屋建筑进行了改造装修并完善相关的服务设施，建成了符合标准的规范化服务区；对线路的险要路段设置护栏、标志牌、标线等安保设施，确保公路段交通安全为保证通行安全；路面修复采用清理垮方，路面修复，老百姓出行安全和连通两省经济发展起到了一定的作用。

	专项资金

投入和使用情况
	共投入资金1000万元，其中：不停车检测系统补助资金450万元，水毁补助资金345万元，安防工程补助资金132万元，服务区建设补助资金73万元。

	项目组织实施情况
	1. 治超不停车检测系统施工前期工作已准备好，预计2018年3季度完成建设目标。

2. 公路水毁修复项目资金已全部投入，大部分水毁项目已及时修复完成并交付使用，未完部分预计2018年完成交付使用。

3. 安防工程建项目在前期准备中严格履行了相关的程序，在实施过程中规范管理，S104线已全部完成，现进行结算阶段，S010线在省局规定时限内完工。
4. 对照服务区建设的标准要求，对服务区现有的硬件设施进行综合评价后立即组织了设计单位进行项目设计，在设计上充分利用现有的建筑格局和硬件设施，逐步完善，既要达到服务的标准，又要节约投资。


	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	1、治超不停车检测系统通过科技治超能减少治超工作人员工作强度，加大治超工作力度，切实打击超载超限等违法行为；保护公路，增加公路使用年限，减少安全事故，保护百姓生命财产安全。

2、水毁公路修复工程完善了公路防护、排水设施，提高了抗洪能力；保障了公路的通行能力，直接受益于周边乡镇群众及过往村民，受到了群众的一致好评。
3、安防工程建项目的设计遵照“安全、经济、有效、环保”的原则因地制宜，充分合理的利用了有限的资金达到安全防护的效果，解决过往交通的安全保障，得到广大群众的好评。

4、服务区建设项目在充分利用原有基础设施上，因地制宜，合理规划达到了国省干线服务区建设的标准，并且节约了项目的投资。服务区建成后，为过往的旅客提供了休息、加水、如厕、咨询、停车等服务，特别是在春运期间因平汝高速公路拥堵，为滞留旅客提供了完善的服务，得到了广大旅客的好评。



	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）


填报人：易慧明          联系电话：28685256      填报日期：2018年5月10日
 
—

