
专项资金绩效自评报告（格式）
项目单位：（盖章） 株洲市公路管理局  项目名称：货运车辆超限超载治理
	项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）
	项目：治超工作经费

主要用途：日常办公；车辆、场地租赁；卸载点建设；专项整治行动支出（伙食补助、车辆租赁、执勤岗亭配备）等。

绩效目标：货运车辆平均超限率控制在1.5%之内。

	专项资金

投入和使用情况
	2018年全市治超工作经费160万，实际支出151.016873万

	项目组织实施情况
	2018年，我市认真贯彻落实国家和省治超要求，积极构建“政府主导、部门联动、属地管理、长效治理”的治超机制，继续全面推进治超攻坚。县市区从组织机构、工作经费、执法力量等方面加强了治超保障。条块结合，对货源单位实施分类监管。大力推行科技治超，安装不停车检测系统15套，醴陵率先在全市、全省推行治超非现场执法。建立高速公路、地方公路信息共享、执法联动机制，高速公路收费站平均超限率从4.75%降至1.28%。全面治理车辆运输车，全市不合规车辆运输车全部整改或退出。按照两部委要求开展路警联合执法，在株雷路、湘江大道、株醴线、G106、S313、S211、S320等开展集中整治。全面处罚违法超限超载运输车辆2798台，卸载货物7749.8吨，罚款181.7万元，驾驶证计5851分。纠正非法改装货车349台，罚款17.45万余元。从重从快打击冲闯治超站点、驾车逃逸等行为，立案件7起，行政拘留5人。全市治超保持了稳中有进的良好态势。年度全市超限率控制在1.5%以内，省治超办年度综合考核结果为优秀。


	项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）
	2018年通过强化源头治超监管措施，加强非法改拼装货车查处，加大联合执法力度，开展高速公路出入口治超，积极推进科技治超，全面实施“一超四究”制度，构建治超长效机制，治超工作取得良好效果，省治超办年度考核为良好。具体而言，普通公路超限超载率控制在1.5%以内，高速公路入口超限超载率有较大幅度下降，顺利通过年度目标考核；不停车检测系统招标准备工作，初步搭建市县站三级治超信息平台，并与省级治超信息平台实现数据联网对接。


	审核意见
	归口管理科室意见：（盖章）
	绩效管理科意见：（盖章）


填报人：王凯丽          联系电话：28688075            填报日期：2019.4.23
 
—

